ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чортківської

районної ради

07 березня 2019 року № 510

Зміни до програми інформатизації Чортківського району на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням сесії Чортківської районної ради № 330 від 21 грудня 2017 року

1. Паспорт програми

| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього, у тому числі: | 752 тис. гривень |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | коштів районного бюджету | 662 тис. гривень |
| 9.2 | Коштів місцевих бюджетів | 90 тис. гривень |
| 9.3 | коштів інших джерел | - |

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування (строки та етапи виконання Програми)

Ресурсне забезпечення програми

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 270 | 322 | 160 | 752 |
| кошти районного бюджету | 270 | 322 | 70 | 662 |
| кошти сільських бюджетів | - | - | 90 | 90 |
| кошти інших джерел | - | - | - | - |

6. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1. | Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації | 1. Розробка нормативно-правових документів з питань організації виконання завдань Програми | 2018-2020 | Структурні підрозділи райдержадміністрації | - | - | - | - | Удосконалення районної нормативно-правової бази з питань створення та використання інформаційних технологій в державному управлінні. |
|  |  | 2. Участь у семінарах з підвищення кваліфікації державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування з питань інформаційних технологій та запровадження системи електронного врядування (електронний документообіг, облік кадрів, адміністрування веб-сайту, системи прийняття управлінських рішень, управління проектами та ін.) | 2018-2020 | Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | Підвищення готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до використання інформаційно-комунікаційних технологій, надання електронних послуг та виконання інших владних повноважень в електронній формі |
| 2. | Розвиток інформаційної інфраструктури району | 1. Забезпечення апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням | 2018-2020 | Чортківська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи | Районний бюджет | 150тис. | 260тис. | 50тис. | Закупівля комп’ютерної техніки,багатофункціональних пристроїв, мережевого обладнання (роутери) для забезпечення роботи електронного документообігу |
|  |  | 2. Ремонт і технічне обслуговування, модернізація наявної комп’ютерної техніки, забезпечення витратними матеріалами, забезпечення оплати за послуги зв’язку та інтернет. | 2018-2020 | Чортківська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи | Районний бюджет | 30тис. | 17тис. | 10тиc. | Приведення у відповідність до технічних вимог наявної комп’ютерної техніки, забезпечення витратними матеріалами та інтернет зв'язком |
|  |  | 3. Розвиток системи електронного документообігу та системи захищеної електронної пошти. (Закупівля ліцензійного програмного забезпечення для систем електронного документообігу) | 2018-2020 | Тернопільська обласна державна адміністрація, Чортківська районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, Сільські та селищні ради | Районнийбюджет Сільські бюджети | 80тис. - | 35тис. - | - 90 тис. | Впровадження системи електронного документообігу у всіх структурних підрозділах райдержадміністрації, а також надання доступу до користування системою сільським радам за веб-технологією |
|  |  | 4. Створення комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, впровадження електронного цифрового підпису | 2018-2020 | Чортківська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи | Районнийбюджет | 10тис. | 10тис. | 10тис. | Забезпечення надійного захисту електронних документів для зменшення ризиків викрадення, знищення, порушення достовірності інформації (в т.ч. закупівля обладнання) |
|  |  | Всього: |  |  | Районний бюджет Сільські бюджети | 270тис. - | 322тис. - | 70тис. 90тис. |  |

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради 															Т.В.ЯБЛОНЬ