|  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішення районної ради від 14 червня 2019 року №534 |
| --- | --- |

РАЙОННА ПРОГРАМА

ремонту  та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району  на 2019-2020 роки

І.Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури Чортківської районної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 07 червня 2019 року № 152-од «Про проект Програми ремонту та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району на 2019-2020 роки». |
| 3. | Розробник програми | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури Чортківської районної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Органи місцевого самоврядування Чортківського району |
| 6. | Учасники програми | Органи місцевого самоврядування Чортківського району |
| 7. | Термін реалізації програми | 2019-2020 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Районний та сільські бюджети |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн. У тому числі: | 4000 тис. гривень |
| 9.1. | Коштів районного бюджету, тис. грн. | 1200 тис. гривень |
| 9.2. | Коштів сільських бюджетів, тис. грн. | 2800 тис. гривень |

ІІ.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Мережа автомобільних доріг комунальної власності району є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Окрім того, з їх експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.

Від стану автомобільних доріг комунальної власності району залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

Основою для розроблення даної Програми є закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» (зі змінами).

У відповідності до пункту 10 статті 91 «Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів» Бюджетного кодексу України (зі змінами), до видатків місцевих бюджетів належать      видатки на транспорт, дорожнє господарство:

·   експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

·   будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).

ІІІ. Визначення мети програми

Метою Програми є:

- покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності району за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток населених пунктів Чортківського району;

- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів Чортківського району;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;

- покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів Чортківського району, збільшення інвестиційної привабливості та розвитку сільського господарства за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Чортківського району;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ  населених пунктів Чортківського району незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та      джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

- автомобільні дороги загального користування державного значення;

- автомобільні дороги загального користування місцевого значення;

- автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;

- відомчі (технологічні) автомобільні дороги;

- автомобільні дороги на приватних територіях.

Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – філії Служби автомобільних доріг. Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа населених пунктів Чортківського району  втратила свої експлуатаційні якості і потребує як утримання так і ремонту. Перш за все викликають занепокоєння ті ділянки доріг по яких проходять автобусні сполучення, підвезення дітей до навчальних закладів, надання невідкладної медичної допомоги.

Внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних робіт існуючої мережі доріг є недостатніми. На даний час не всюди здійснюється  ремонт дорожнього покриття на території населених пунктів Чортківського району, а попередній ямковий ремонт  в окремих населених пунктах району не має довготривалого ефекту і   потребує його повторного здійснення.

Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг території населених пунктів Чортківського району до 2020 року,  враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан є:

- збереження мережі автомобільних доріг;

- забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

- забезпечення транспортної доступності  між населеними пунктами, районним та обласним центрами;

-  підсипання  ґрунтових  доріг щебеневою сумішшю;

- запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів, співпраця з сільськогосподарськими підприємствами.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів з урахуванням наявного фінансового ресурсу.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 4000 тис. гривень за рахунок районного та сільських бюджетів.

Обсяг фінансування  програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету району на відповідний рік.

Ресурсне забезпечення програми та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району  на 2019-2020 роки

| Обсяг ресурсів, усього, тис. грн. у тому числі: | Виконання по роках |  | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 рік | 2020 рік |  |
| районний бюджет | 600,00 | 600,00 | 1200,00 |
| сільський бюджет | 1400,00 | 1400,00 | 2800,00 |
| Всього | 2000,00 | 2000,00 | 4000,00 |

V. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;

- виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт;

- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;

- раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної  власності.

Вирішення цих проблем призведе до покращення показників соціально-економічного розвитку населених пунктів Чортківського району в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у підприємства району, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців Чортківського району, сприянню безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.

Показники продукту виконання заходів програми по роках

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Вихідні дані на завершення програми | З них по роках |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показники продукту Програми |  |  |  |  |  |
| 1. | Збереження існуючих вулиць і доріг комунальної власності району від руйнування, своєчасне виконання їх ремонту. | відсотки | 0 | 100 | 50 | 50 |
| 2. | Ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування. | відсотки | 0 | 100 | 50 | 50 |
| 3. | Покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності. | відсотки | 0 | 100 | 50 | 50 |

Показники ефективності визначаються по кожному об’єкту – продукту програми, як співвідношення його вартості до кількості об’єктів або обсягів виконання продукту.

Реалізація  програми проводиться за такими основними напрямами:

1) проведення заходів із збереження існуючих вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів району від руйнування, своєчасне виконання їх ремонту.

2) ліквідація незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування на аварійних ділянках, шляхом проведення на них ремонтних робіт;

3) покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху;

4) покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності.

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів неможливе.

VІ. Напрями діяльності та заходи

ремонту  та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури комунальної власності Чортківського району  на 2019-2020 роки

| № з/п |  | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми |  | Строк виконання заходу |  | Виконавці |  | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі: |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 рік |  | 2020 рік | Разом |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Збереження існуючих вулиць і доріг комунальної власності району від руйнування, своєчасне виконання їх ремонту. | Щорічне проведення заходів з підтриманняіснуючих вулиць і доріг комунальної власності району в належному стані, своєчасне виконання їх ремонту. |  |  | 2019 - 2020 |  | Органи місцевого самоврядування |  | районний бюджет |  | 285 | 285 | 570 | Забезпечення повноцінного проживання, роботи і відпочинку мешканцівЧортківського району, сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сільські бюджети |  | 665 | 665 | 1330 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  | 950 | 950 | 1900 |  |
| 2. | Ліквідація незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування. |  | Проведення заходів щодорозвитку дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів Чортківського району |  |  | 2019 - 2020 | Органи місцевого самоврядування | районний бюджет |  | 30 |  | 30 | 60 | Забезпечення покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху в населених пунктах району. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сільські бюджети |  | 70 |  | 70 | 140 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  | 100 |  | 100 | 200 |  |
| 3. | Покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності. |  | Проведення ремонту існуючих доріг і вулиць комунальної власності району. |  |  | 2019 - 2020 | Органи місцевого самоврядування | районний бюджет |  | 285 |  | 285 | 570 | Забезпечення покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів Чортківського району, збільшення інвестиційної привабливості та розвитку сільського господарства за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Чортківського району |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сільські бюджети |  | 665 |  | 665 | 1330 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  | 950 |  | 950 | 1900 |  |
| Всього, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 | 4000,0 |  |

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію за ходом виконання програми здійснює відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням програми покладається на першого заступника голови районної державної адміністрації та постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Виконавці,  зазначені у програмі, щороку упродовж терміну її реалізації, інформують районну раду про хід та результати виконання заходів.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                           Т.В. Яблонь